福建片仔癀化妆品有限公司

主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、 污水处理站新增末端污水管道项目设计

比

选

文

件

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

编制时间：2023年10月

福建片仔癀化妆品有限公司

主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、污水处理站新增末端污水管道项目设计公开比选公告

为做好我司主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、污水处理站新增末端污水管道项目设计工作，本着公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，现对该项目进行公开比选，欢迎符合本比选文件要求且有意向参与的单位参与比选，请认真阅读本比选文件，并提交参选文件及相关资料。无论最终是否中选，比选过程所产生的费用均由参选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1 比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司。

1.2 项目名称：主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、污水处理站新增末端污水管道项目设计。

1.3 项目概况：本设计比选包含两个项目，分别是主厂房卫生间及外围通道提升改造项目设计、污水处理站新增末端污水管道项目设计。主厂房卫生间及外围通道提升改造项目，项目内容主要为：①卫生间装修改造，②主厂房外围通道提升改造；污水处理站新增末端污水管道项目，项目内容主要为：①污水管敷设，②路面破除及恢复。

1.4 设计范围：包含施工图设计文件以及施工期间设计指导、技术服务和配合直至工程竣工验收等后续设计服务的全部工作。（根据项目实际需要情况与项目相关的一切设计内容均包含，不限于上述范围）。

1.5 服务期限：（1）设计阶段周期:主厂房卫生间及外围通道提升改造项目设计自合同签订之日或以比选单位发出设计指令之日起10个日历天内出具施工图初稿（含CAD电子版），修订后5个日历天内出具正式施工图（含CAD电子版）；污水处理站新增末端污水管道项目设计自合同签订之日或以比选单位发出设计指令之日起7个日历天内出具施工图初稿（含CAD电子版），修订后3个日历天内出具正式施工图（含CAD电子版）。

（2）后续服务阶段：从提供正式施工图设计文件至工程通过竣工验收且比选单位付清款项止。

1.6 项目地址：漳州市琥珀路7号福建片仔癀化妆品有限公司。

1.7 质量要求：达到国家、省、市现行设计规范及其他相关法律法规和相关主管部门及业主的要求。

1.8 报价：本项目设计费（含施工图设计及后续服务等费用）已包括完成本项目工程设计以及后续配合服务的全部费用成本、利润、税金等，包含但不限于：

（1）工程设计阶段：施工图设计、各阶段专家论证费、为本项目建设所需的专题研究费；设计变更以及后续服务（驻现场配合及所引起的费用）；提供设计电子文档、制作效果图、提供足额数量图纸、工程数量说明、个别用地征拆延误以及多次大范围修改设计等因素所造成或产生的费用；所有根据合同或其它原因应由设计人支付的税金和其它应缴纳的费用都包括在合同价款中。

（2）参选人参与本项目比选时，视为已充分考虑到本工程设计工作的实际工作量、技术含量、难易程度、复杂性、征拆延误等各项因素，接受并将风险费用计入比选报价中，中选后，比选人不再另行计价或补偿。

二、参选单位资格要求：

2.1具备合格有效的企业营业执照。

2.2具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质；根据《住房和城乡建设部办公厅关于建设工程企业资质有关事宜的通知》（建办市函[2022]361号）的文件精神，参选人的企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，统一延期至2023年12月31日。上述资质有效期将在全国建筑市场监管公共服务平台自动延期，企业无需换领资质证书，原资质证书仍可用于工程招标投标等活动；根据《关于建设工程企业资质延续有关事项的补充通知》（闽建许〔2021〕7号）我省各级资质审批部门审批的工程勘察、设计、施工、监理等类别的企业资质证书，按照省厅《关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2020〕2号）规定有效期延期至2021年12月31日的，以及有效期于2022年内届满的，其有效期统一延期至2022年12月31日。

2.3 ①参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；

②参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

③未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

2.4 本项目禁止挂靠、转包及非法分包；

2.5 本比选项目不接受联合体参选；

2.6与比选单位存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一比选项目；

2.7 报价单未单独密封或未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1 比选方式：公开比选

3.2 参选文件的评定

（1）福建片仔癀化妆品有限公司评审小组按照比选文件要求组织评审。

（2）参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效。

① 未按比选文件第4.3条要求进行密封的；

② 超过最高限价的报价无效；

③ 违反比选文件其他条款的；

④ 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选单位公章（或参选文件签署人印章）的，此处所谓的实质性内容是指报价书；

⑤ 经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

⑥ 隐瞒真实情况，弄虚作假的。

3.3 比选方法：采用经评审最低价【即得分X最低（计算式：得分X=A*B）】中选法选定中选设计单位。若出现增值税发票类型或税率不同情况，按以下原则进行评审：（1）增值税发票类型为增值税专用发票，报价按不含税价格作为评审价格；（2）增值税发票类型为增值税普通发票的，报价按含税价格作为评审价格。

评审时，根据报价及税率类型计算出得分X,计算式X=报价*税率换算值=A*B，其中A为报价，B为税率换算值（增值税专用发票B按1/（1+税率）计算，增值税普通发票的B按1计算）。

友情提醒：参选单位应充分考虑承接项目的各风险因素，并结合自身单位的实际情况进行合理、理性报价，中选后将不另行调整。若出现两家或两家以上的参选单位比选报价最低且一致，则采取现场抽签的形式抽取中选人。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选资料：

- 企业营业执照（复印件加盖公章）；

- 设计单位资质证书（具备有效的建设行政主管部门颁发的建筑行业（建筑工程）专业乙级及以上资质）（复印件盖公章），若企业资质证书有效期于2023年12月30日前届满的，应提供企业资质有效期延期的相关政府公告文件（复印件加盖公章）；

（3）报价书（附件 2，加盖公章），（报价书应单独密封，请勿在

其他参选材料中夹带报价书）；

（4）承诺函（附件4）；

（5）授权委托书（附件1）、法人或负责人身份证复印件以及委托代理人身份证复印件；

（6）所填发票类型及税率的增值税发票样本（复印件加盖公章）；

（7） 提供参选方关联企业情况声明（附件3）。

备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。

4.2 凡有意参加比选者，请于参选截止期2023年11月6日（ 9  时 30 分）前将参选文件寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号片仔癀化妆品企业管理部（法务风控部）

签收人员：卢女士GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。

参选人应将报价书单独密封，并将报价书和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.4 参选文件递交截止期

（1）参选文件应在本比选文件4.2款规定的日期和时间前按规定的地址送达。

（2）参选截止期后不予收取参选文件。

（3）参选文件的修改及退回：参选单位可在参选截止期前，以书面形式修改和撤回其参选文件。

（4）在参选截止期后不得修改参选文件。

五、其他事项

5.1 最高限价：人民币贰万叁仟元整（￥23000元）

5.2 承包业务形式：

- 承包方式采用固定总价风险包干，因施工图设计、概算不符合比选单位要求，中选人继续修改直至符合比选单位要求的，期间产生的费用应包含在本次固定总价风险包干报价中，不再另行计费，参选人应综合考虑。

5.3付款方式：

- 设计人提交施工图正式稿，竣工验收合格且收到设计人提供增值税发票后支付设计费的100%。（若两个项目的设计服务是分阶段实施，在各项目完成施工图正式稿，竣工验收合格且收到设计人提供增值税发票后分别付清。主厂房卫生间及外围通道提升改造项目设计费金额为总设计费的75%，污水处理站新增末端污水管道项目设计费金额为总设计费的25%。）

备注：设计人应向发包人出具相应数额的税率为   %的增值税（ ）发票。若设计人原因导致提供的增值税发票票面税率少于   %，则减少部分发包人将按比例从设计费中扣减。

5.4 有下列情况之一，另选中选人或另行比选：

（1）未按中选通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的比选文件中的有关条款。

5.5 中选通知：比选单位将于比选结果公示无异议后，将中选通知书以书面形式通知中选单位；对未被选中的参选单位，比选单位应于发出中选通知书后2个工作日内予以电话通知。

5.6 合同的签署

（1）中选人应于中选通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国民法典》与福建片仔癀化妆品有限公司签订合同。

（2）比选文件、中选人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

六、违规处理

在比选过程中，若评审中发现参选人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响比选工作公平、公正行为，以及中选单位在设计服务中存在违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，比选人有权将其列入不合格参选方名录，两年内不得参与我司比选活动；情节特别严重的，将永久列入比选人不合格参选方名录。

七、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

八、联系方式：

联 系 人：张工、王工

联系电话：0596-2633320

九、附件

附件1授权委托书

附件2 报价书

附件3 参选方关联企业情况声明

附件4 承诺函

比选单位：福建片仔癀化妆品有限公司

2023年10月31日

附件1

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加福建片仔癀化妆品有限公司（比选单位）主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、污水处理站新增末端污水管道项目设计的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：法人身份证复印件（加盖公章）

委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件2

报  价  书

福建片仔癀化妆品有限公司 ：

1.我方已仔细研究了主厂房卫生间及外围通道提升改造项目、污水处理站新增末端污水管道项目设计比选文件的全部内容，设计费愿按   元（固定总价风险包干）承接本项目的设计工作。

以上报价含开具税率     % 增值税（        ）发票（注：应按实填写“专用”或“普通”）。

2.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

3.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参 选 单 位：                        （盖参选单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代理人：        （签字或签章）

电       话：

传       真：

年   月   日

附件3

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件4

承诺函

福建片仔癀化妆品有限公司：

我公司承诺近三年内在经营活动中无不良行为记录，在从业期间无重大违法违规行为，未被评定为D级即严重失信中介机构，未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；参加比选活动前一年内，单位及其负责人未因经营活动违法违规被县级以上行政主管部门行政处罚或无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

参选单位：               （全称、盖章）

日    期：          年     月     日