福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度零星工程施工备选单位的选定

比

选

文

件

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年12月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

2025年度零星工程施工备选单位的选定公开比选公告

为做好2025年度零星工程施工工作，本着公平﹑公正﹑公开﹑透明的原则，现对福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度零星工程施工备选单位的选定进行公开比选，选择合适的施工单位作为我司2025年度零星工程施工备选单位，欢迎符合本比选文件要求且有意向参与的单位参与比选，请认真阅读本比选文件，并提交参选文件及相关资料。无论最终是否中选，比选过程所产生的费用均由参选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1 比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2 项目名称：福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度零星工程施工备选单位的选定；

1.3 项目内容：福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度各单项工程造价在8万元以下（不含8万元）的零星工程项目的施工（备注：零星工程是指工程项目造价相对较小且金额在8万元以下（不含8万元）的单项工程）；

1.4 项目周期：2025年1月1日起至2025年12月31日；

1.5 项目地址：漳州市琥珀路7号、漳州高新区高新东路（创新路）与草坂路交叉口南侧用地；

1.6 工程质量要求：达到国家现行《工程施工质量验收规范》的合格标准。

二、参选单位资格要求：

2.1 具有合格有效的企业营业执照；

2.2 具备建筑工程施工总承包三级及以上的企业资质并且执有有效《施工企业安全生产许可证》；根据《住房城乡建设部筑市场监管司关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（建司局函市〔 2023〕 116 号）以及《福建省住房和城乡建设厅关于建设工程企业资质延续有关事项的通知》（闽建许〔2023〕4号）的文件精神，住房城乡建设部审批的建设工程企业资质（含资质审批下放试点期间，省厅在住房城乡建设部下放权限内审批的企业资质）届满的，应按照有关规定向住房城乡建设部申请资质证书有效期延续；我省各级资质审批部门在审批权限内核发的建设工程企业资质延续（含委托下放资质许可事项），其资质证书有效期于2023年12月31日前和2024年12月31日前届满的， 统一延期至 2024年12月31日。企业无需申请换领资质证书。”外省企业应附上其企业资质在投标时仍有效的相关证明材料，否则按否决投标处理。

2.3 ①参加比选活动前一年内，单位及其负责人无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；

②参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任；

③未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

2.4 未被比选单位列为《外来施工单位资信考核黑名单》；

2.5 参选单位需提交参选保证金；

2.6 本比选项目不接受联合体参选。

2.7 与比选单位存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与同一比选项目；

2.8 未提供《参选方关联企业情况声明》的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1 比选方式：公开比选

3.2 参选文件的评定

（1）福建片仔癀化妆品股份有限公司评审小组按照比选文件要求组织评审。

（2）参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效。

① 未按比选文件第4.3条要求进行密封的；

② 报价与比选文件不符的无效；

③ 违反比选文件其他条款的；

④ 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选单位公章（或参选文件签署人印章）的，此处所谓的实质性内容是指报价书；

⑤ 经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

⑥ 隐瞒真实情况，弄虚作假的。

（3）参选文件经评审符合要求的低于五家的按比选无效处理，不低于五家的，按照比选文件第3.3条比选方法推选出3家作为中选施工备选单位。

3.3 比选方法：采用简易评标法选定3家中选施工备选单位。评审小组按照比选文件的规定对参选文件进行评审，按照以下规则推荐3家中标候选人。

1.抽取入围评审的参选人名单。

（1）参选人数量少于20家时，全部入围评审。

（2）参选人数量多于20家时，对参选人随机编号，并从参选人中随机抽取20家入围评审。经评审的合格参选人少于10家时，再从剩余参选人中随机抽取10家入围评审，直至合格参选人不少于10家（合格参选人少于10家时且剩余参选人不足10家的，剩余参选人全部入围评审）。合格参选人不得少于5家。

评审小组按照比选文件的规定对参与评审的参选文件进行评审，评定进入公开随机抽取中标候选人的有效参选人名单，并由比选人当场公布有效参选人名单及其对应的号码。

- 2.评审小组公开随机抽取其中3个号码，抽取出的这3个号码对应的参选人为中标候选人，推荐作为2025年度3家中选施工备选单位。

- 3.参选人代表应参加中标候选人的抽取过程，参选人代表未参加中标候选人的抽取过程的，视为默认比选人的抽取结果，事后不得对此结果提出异议。

- 4.在抽取参与评审的参选人名单和中标候选人过程中，如出现由于比选人的工作失误或设备故障影响抽取结果的，抽取的参与评审的参选人名单和中标候选人无效，比选人应当重新抽取。

友情提醒：参选单位应充分考虑承接项目的各风险因素，并结合自身单位的实际情况进行合理、理性报价，中选后将不另行调整。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选资料：

- 企业营业执照（复印件加盖公章）；

- 施工单位企业资质证书（复印件加盖公章），若企业资质证书有效期于2024年12月30日前届满的，应提供企业资质有效期延期的相关政府公告文件（复印件加盖公章）；

- 安全生产许可证（复印件加盖公章）；

（4）报价书（附件2）；

（5）承诺函（附件4）；

（6）法定代表人/负责人身份证复印件，若授权代表参选则提供授权委托书（附件1）（加盖公章）及授权代表身份证复印件（复印件加盖公章）；

（7）参选保证金有关银行汇款单据（复印件加盖公章）；

（8） 提供参选方关联企业情况声明（附件3）；

（9）参选文件扫描件（提供光盘或U盘）；

（10）参选单位认为需要提交的其他资料。

备注：以上材料原件或复印件需加盖公章。

4.2 凡有意参加比选者，请于参选截止期2024年12月17日（ 9  时 30 分）前将参选文件寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号片仔癀化妆品企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。

4.4 参选文件递交截止期

（1）参选文件应在本比选文件4.2款规定的日期和时间前按规定的地址送达。

（2）参选截止期后不予收取参选文件。

（3）参选文件的修改及退回：参选单位可在参选截止期前，以书面形式修改和撤回其参选文件。

（4）在参选截止期后不得修改参选文件。

五、保证金

5.1 参选保证金

（1）参选保证金金额：人民币伍仟元整；

（2）参选保证金提交的时间：2024年12月16日 17 时 00 分前（指款项到达指定账户时间）；

（3）参选保证金提交的方式：应从参选单位账户以电汇或转账的方式提交（请注明参选项目名称：2025年度零星工程施工备选单位的选定）。

备注：比选单位的转入账户如下：

开户行：漳州市工行龙江支行

账号： 1409 0201 0900 1044 306

开户名：福建片仔癀化妆品股份有限公司

参选单位须将参选保证金有关银行汇款单据（复印件加盖公章）同参选文件一并提交。

（4）未提供参选保证金的，视为自行放弃比选资格。未中选的参选施工单位，参选保证金于中选通知书发出后15个工作日内全额退还（无息），中选单位参选保证金转为履约保证金，年度业务完成后无息退还。

中选的施工单位不按照规定提供真实、有效材料的；或者中选单位因自身原因导致中选无效的，或非因不可抗力等合法原因放弃中选资格的，参选保证金或履约保证金人民币伍仟元整将不予退还，比选单位按原已确定的候补顺序选定新的中选单位。

5.2 履约保证金

（1）履约保证金：人民币伍仟元整；

（2）履约保证金的提交及返还方式：中选单位参选保证金自动转为履约保证金，年度业务完成后无息退还。

六、其他事项

6.1 报价及限价范围：采用优惠率形式进行报价。参照《福建省房屋建筑和市政基础设施工程施工评标办法（试行）》，固定优惠率报价设定为10%，报价不符的无效。

6.2 承包业务形式：

（1）本次中选优惠率为固定优惠率加风险包干形式，中选后本年度施工期内将不另行调整。

（2）零星工程项目的承接形式：在2025年度中，单项工程项目金额在5万元以下的，比选单位将根据福建片仔癀化妆品股份有限公司《工程项目管理制度》、《外来施工单位资信考核管理办法》和公司相关规定，每季度通过抽签方式确定当季的季度零星工程施工单位，当季的所有零星工程均由该季度零星工程施工单位承接。

工程项目结算按如下计算公式计取结算价：

计算公式：各单项项目结算价=各单项项目结算审核价*（1-中选优惠率）。

（3）年度内零星工程将采用订单（零星工程任务单）的方式委托季度零星工程施工单位施工，待工程验收合格且结算审核通过后，根据验收及结算材料办理工程款付款手续。

6.3 质保期

（1）零星工程立项（订单）金额在5000元以下（不含5000元）的，质保期为工程竣工验收合格之日起壹年，但不预留质保金。

（2）零星工程立项（订单）金额在5000元-80000元（不含80000元）的，质保期为工程竣工验收合格之日起 壹 年，并留结算价款的3%作为质保金，质保期满无质量缺陷后无息退还。

6.4 竣工验收

（1）零星工程立项（订单）金额在5000元以下的（不含5000元）的零星工程，单项零星工程竣工后，由验收小组按国家颁布的验收标准和施工合同进行验收，验收合格的，验收小组在“单项零星工程验收单”上签字；比选单位于次月初对上个月已完工且单项验收合格的各单项零星工程（单项造价在5000以下的）统一汇总形成一份《竣工验收报告》。

（2）零星工程立项（订单）金额在5000元-8万元（不含5万元）的零星工程，工程竣工后，由验收小组按国家颁布的验收标准和订单进行验收，验收合格的，在《竣工验收报告》签字盖章确认。

6.5 结算

工程结算原则上由施工单位根据要求进行编制并提交工程结算书等材料，经比选单位委托的第三方造价咨询单位审核核定。工程结算须根据现行的工程量清单计价规范、定额计价规范及建设工程相关规范等执行。

零星工程立项（订单）金额在5000元以下的（不含5000元）的，于次月初对上个月已完工且单项验收合格的各单项零星工程（单项造价在5000以下的）统一汇总，由施工单位编制结算并提交工程结算书等材料，经比选单位审核完成，按照比选单位相关制度规定办理工程结算审批手续。

零星工程立项（订单）金额在5000元-8万元（不含8万元）的零星工程，于工程验收合格后，由施工单位编制结算并提交工程结算书等材料，经比选单位审核核定，按照比选单位相关制度规定办理工程结算审批手续。

6.6 考核办法

比选单位根据施工单位在各个项目的表现、响应速度、工程质量、工期等因素进行考核，并形成考核记录。

针对零星工程订单承揽采取一票否决制，比选单位采用抽签方式确定施工单位，施工单位拒不承接的，考核得分记为0分，施工单位在一个年度内累计达到2次拒不承接的，列入比选单位工程施工黑名单中。对于半年度内出现3个及以上子项目考核得分低于60分或一个年度内出现4个及以上子项目考核得分低于60分的，取消该单位的年度零星施工资格，年度履约保证金不予退还，同时将该单位列为比选单位工程施工的黑名单。因综合考核导致零星工程年度施工单位不足三家的，工程设备中心可将接下来的项目按照既有规则交由其他有资格的年度施工单位承接，同时着手启动市场调研，邀请其他单位增补作为新的零星工程年度施工单位。具体考核办法详见比选单位的《工程项目管理制度》和《外来施工单位资信考核管理办法》。

6.7 中选的施工备选单位应严格遵守比选单位的《工程项目管理制度》、《外来施工单位资信考核管理办法》和公司相关规定各项规章制度，在比选单位对相关制度修订调整后，按最新的制度执行。

（1）在中选单位违反以下条款，比选单位有权不予退还履约保证金，取消中选单位资格并解除施工合同关系，同时按原已确定的候补顺序选定新的中选单位、签订年度施工合同（以此类推）。

①中选单位应充分考虑工程施工的各种因素并遵守比选单位的各种规章制度。

②中选单位应于中选通知书发出之日起10个工作日内同比选单位签订《年度零星工程施工合同》，逾期视为放弃中选资格，参选保证金不予退还，按原已确定的候补顺序选定新的中选单位、签订《年度零星工程施工合同》。

③中选单位应按比选单位下发的订单（零星工程任务单）要求组织施工。

④中选单位应合理报价，不得对比选单位下达的订单（零星工程任务单）挑肥拣廋，对利润较低，施工难度大的项目不得以各种理由推脱、拖延或拒绝施工，采取一票否决制，比选单位有权视情况不予退还或减少退还履约保证金，直至取消中选单位资格并解除施工合同关系。

⑤中选单位应保证工程质量，对需整改的事项应于规定时间内保质保量完成。

（2）参选单位应充分考虑承接本项目的各风险因素结合自身单位的实际情况进行合理、理性报价，中选后将不另行调整。

（3）若参选单位有幸中选需与建设单位签订年度零星工程施工合同、施工安全责任协议书与廉洁协议（附后）。

6.8  中选单位应严格按照施工合同、施工图、订单等所指的技术规范、标准、规程、图集等开展工程施工，确保工程质量合格。

6.9 有下列情况之一，另选中选人或另行比选：

（1）未按中选通知书规定的日期到指定地点签订合同。

（2）要求更改双方确认的比选文件中的有关条款。

6.10 中选通知：比选单位将于比选结果公示无异议后，将中选通知书以书面形式通知中选单位。

6.11 合同的签署

（1）中选人应于中选通知书规定的时间、地点，根据《中华人民共和国民法典》与福建片仔癀化妆品股份有限公司签订合同。

（2）比选文件、中选人报价文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

6.12 技术规范

（1）施工图纸(设计文件)、订单等所指的技术规范、标准、规程、图集等。

（2）其他技术规范

建设工程质量必须执行《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量条例》等法律、法规和强制性标准。

七、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现参选单位提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

中选候选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响中选结果的违法行为等情形，不符合中选条件的，取消其中选资格，比选人将依法重新比选。导致比选人重新比选的，原中选人应当向比选人赔偿本次比选和重新比选所发生的全部费用及工期延误等损失。

八、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与元博网”(原名中国采购与招标网 www.chinabidding.cn)上发布。

九、联系方式：

联 系 人：张工、王工

联系电话：0596-2633320

十、附件

附件1 授权委托书

附件2 报价书

附件3 参选方关联企业情况声明

附件4 承诺函

附件5 2025年度零星工程施工合同

附件6 施工安全责任协议书（2025年度）

附件7 廉洁协议（2025年度）

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年12月9日

附件1

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加                           （比选单位）                               项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件2

报  价  书

福建片仔癀化妆品股份有限公司 ：

1.我方已仔细研究了  福建片仔癀化妆品股份有限公司2025年度零星工程施工备选单位的选定  比选文件的全部内容，优惠率愿以10%承接2025年度零星工程项目施工工作。结算价计算公式如下：各单项项目结算价=各单项项目结算审核价*（1-优惠率）；

2.我方在此承诺，我司已充分考虑工程施工的各种因素及建设单位的各种规章制度；若有幸中选，在年度施工过程中未能按建设单位要求组织施工、未能及时处理应急项目、挑拣难易工程、非合理报价、恶意吊高价并拒绝施工、不服从建设单位的现场管理、违反建设单位各项规章制度等，建设单位有权不予退还或减少退还履约保证金，取消中选单位资格并按原已确定的候补顺序选定新的中选单位。

3.如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

4.我方在此声明，所递交的比选文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参 选 单位：                  （盖参选单位公章）

法定代表人或其委托代理人：              （签字）

电      话：

传      真：

年  月  日

附件3

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件4

资格承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司：

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司 2025年度零星工程施工备选单位的选定 比选，并满足以下条件:

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

4、参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

5、我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

6、我方承诺未被有关部门禁止或限制承接国有资金投资项目的相关业务；

- 参加比选活动前一年内，单位及其负责人无弄虚作假骗取比选（或投标）资格；

- 参加比选活动前三年内，单位及其负责人在经营活动中无重大违法违规记录，未被追究刑事责任。

参选单位：               （全称、盖章）

日    期：          年     月     日

附件5

2025年度零星工程施工合同

合同编号：

发包人：福建片仔癀化妆品股份有限公司 （甲方）

承包人：                         （乙方）

依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就2025年度零星工程施工事项协商一致，订立本合同。

- 工程概况：

1.工程名称：2025年度零星工程施工。

2.工程地点：漳州市琥珀路7号、漳州高新区高新东路《创新路)与草坂路交叉口南侧用地。

3.工程内容：2025年度各单项工程造价在8万元以下的零星工程项目的施工（备注：零星工程是指工程项目造价相对较小且金额在8万元以下的单项工程）。

4.零星工程项目周期：2025年度（2025年1月1日至2025年12月31日）。

二、施工工期：

1.乙方应于甲方通知进场之日起   个日历天内完成全部工作内容[具体以甲方发出的订单（即零星工程任务单）为准]。

2.因不可抗力、雨天、甲方生产需要停工等影响工期，以甲方代表签证为准，工期顺延。

- 质量标准和技术要求：

质量合格；按国家和省有关现行产品标准、施工及验收规范、质量评定标准执行。

- 零星工程施工单位的选定、优惠率

- 1.中选的优惠率为10%；

- 2.零星工程施工单位的选定：

在2024年度零星工程施工合同协议期内，单项工程项目金额在5万元以下的，甲方将根据福建片仔癀化妆品股份有限公司《工程项目管理制度》、《外来施工单位资信考核管理办法》和公司相关规定，每季度通过抽签方式确定当季的季度零星工程施工单位，当季的所有零星工程均由该季度零星工程施工单位承接。

3.结算方式：

各单项项目结算价=各单项项目结算审核价*（1-中选优惠率）；

工程完工后，经验收合格，乙方提交《工程结算书》，经甲方审核通过后，按经审核的《结算审核价》及以上结算方式进行结算。

- 订单（零星工程任务单）：

年度内零星工程采用订单（零星工程任务单）方式委托选定的施工单位（通过季度抽签方式确定施工单位）进行施工，订单由甲方在立项完成后下发给施工单位，经双方盖章确认后组织施工，待工程验收合格且结算审核通过后，根据验收及结算材料办理工程款付款手续。

- 年度协议预算价款：

本年度协议造价具体以2025年度实际发生的乙方承接项目结算审核总额为准。

- 履约保证金：

1.履约保证金：人民币伍仟元整；

2.履约保证金的提交及返还方式：乙方（中选单位）参选保证金自动转为履约保证金，年度业务完成后无息退还。

- 适用法律和法规：

1.《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《福建省建设工程质量管理条例》，国家、省、市现行有关建筑工程的法律和规定。

2.适用标准、规范的名称：现行国家、省、市颁发的适用标准、规范。

九、双方权利和义务

1.甲方委派代表         ，负责现场管理、变更签证、隐蔽工程验收。

2.甲方负责对工程质量、进度进行监督检查，工程验收、变更等手续和隐蔽工程签证。

3.乙方委派代表           （身份证号：             ）：①负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。②严格执行施工规范、安全操作规程，防火、安全、环境保护规定，做好施工现场管理。③保证施工现场的清洁，做好施工现场保卫、垃圾处理工作。④工程竣工未移交甲方之前负责对工程成品进行保护。

4.本项目施工用水、施工用电的水源、电源由甲方提供，接引工作及费用由乙方承担。甲方不向乙方收取水费、电费，乙方应做到安全文明用电，节约用水、用电等。

5.工程验收合格后，乙方应提交完整的竣工验收资料等。

十、安全施工：

乙方应严格遵守安全技术规范、文明施工，采取有效措施，切实保障施工安全，加大现场安全管理的力度，对安全责任事故承担全部责任。

十一、双方约定合同价款的其他调整因素：

1.本合同采用固定单价方式，工程量按实结算。有设计或甲方变更项目，与经甲方审核认定的《预算书》清单相同项目的按《预算书》清单套价，无清单套价的按施工同期信息价套价，无定额可套的单价，由双方协商按市场行情定价。

2.因设计变更、甲方要求变更、乙方的合理建议（经甲方、设计单位审核确认同意）增减的工程量，以甲方代表确认的签证工程量为准，单价调整按上面条款执行。

十二、竣工验收

工程竣工后，由验收小组按国家颁布的验收标准、施工合同和订单进行验收，验收合格当日即为交付使用日。验收不合格，乙方应整改，费用自负。

零星工程立项（订单）金额在5000元以下的（不含5000元）的零星工程，单项零星工程竣工后，由验收小组按国家颁布的验收标准和施工合同进行验收，验收合格的，验收小组在“单项零星工程验收单”上签字；甲方于次月初对上个月已完工且单项验收合格的各单项零星工程（单项造价在5000以下的）统一汇总形成一份《竣工验收报告》。

零星工程立项（订单）金额在5000元-8万元（不含8万元）的零星工程，工程竣工后，由验收小组按国家颁布的验收标准和订单进行验收，验收合格的，在《竣工验收报告》签字盖章确认。

十三、竣工结算
    1.乙方应于项目竣工验收合格后及时提交结算报审材料，在项目竣工验收合格后2个月内未报送结算报审材料的，乙方应支付订单结算价款的5‰作为违约金，竣工验收合格后4个月内未报送结算报审材料的，乙方应支付订单结算价款的1‰作为违约金，竣工验收合格后半年未提交的比选黑名单（有效期3年）等。工程结算原则上由施工单位根据要求进行编制并提交工程结算书等材料，经比选单位委托的第三方造价咨询单位审核核定。工程结算须根据现行的工程量清单计价规范、定额计价规范及建设工程相关规范等执行。

2.零星工程立项（订单）金额在5000元以下（不含5000元）的，于次月初对上个月已完工且单项验收合格的各单项零星工程（单项造价在5000元以下的）统一汇总，由乙方编制结算并提交工程结算书等材料，经甲方审核完成后，双方盖章确认。

3.零星工程立项（订单）金额在5000元-8万元（不含8万元）的零星工程，于工程验收合格后，由乙方编制结算并提交工程结算书等材料，经甲方审核完成后，双方盖章确认。

十二、工程款支付：转帐方式支付。

1.零星工程立项（订单）金额在5000元以下（不含5000元）的，工程验收合格且结算审核通过后支付至订单结算价款的100%（甲方付款前，乙方应提供至全额的税率为  %的增值税   发票）。

2.零星工程立项（订单）金额在5000元-8万元（不含8万元）的，工程验收合格且工程结算经甲方审核通过后支付至订单结算价款的97％（甲方付款前，乙方应提供至全额的税率为  %的增值税   发票）；②剩余3％作为质量保修金，留至质量保修期满，无质量缺陷后支付。

备注：因本项目预算审核书的税率均按9%计算，若因乙方原因导致提供的增值税发票票面税率少于9%，则减少部分甲方将按比例从工程款中扣减。合同履行过程中，如国家税率政策有调整，按国家税率政策执行。如因乙方原因导致实际开票税率与原合同税率之间产生差额，在工程竣工结算后予以调整，若承包人所开增值税专用发票的税率低于9%，则合同价=中标金额÷（1+9%）×（1+承包人所开的票点的税率）。

十三、考核办法

乙方应遵守甲方的各项规章制度、及时保质保量完成工程项目建设。甲方根据施工单位在各个项目的表现、响应速度、工程质量、工期等因素进行考核，并形成考核记录。

对于半年度内出现3个及以上子项目考核得分低于60分或一个年度内出现4个及以上子项目考核得分低于60分的，取消该单位的年度零星施工资格，年度履约保证金不予退还，同时将该单位列为甲方工程施工的黑名单。因综合考核导致零星工程年度施工单位不足三家的，甲方可将接下来的项目按照既有规则交由其他有资格的年度施工单位承接，同时着手启动市场调研，邀请其他单位增补作为新的零星工程年度施工单位

十四、违约责任与争议

1.因乙方原因，工程不能按合同及订单规定的工期竣工交付使用的，乙方应向甲方偿付逾期违约金，每延误一天乙方应向甲方支付违约金为人民币叁佰元，违约金由甲方从工程结算款中直接扣抵。乙方造成其他损失的，还要赔偿甲方的损失。逾期超过30天，甲方有权解除合同。逾期竣工违约金的限额：全额赔偿甲方的损失。

2.工程不得转包，否则甲方有权解除合同，并要求乙方双倍返还已付工程款。

3.甲方应按审核后的工程款，按期支付。

4.双方约定：在履行合同过程中产生争议时，请有关建设主管部门调解或向发包人有管辖权的人民法院提起诉讼。

十五、质量保修期：

1.零星工程立项（订单）金额在5000元以下（不含5000元）的，质保期为工程竣工验收合格之日起 壹 年，但不预留质保金。

2.零星工程立项（订单）金额在5000元-80000元的，质保期为工程竣工验收合格之日起 壹 年，并留单项结算价款的3%作为质保金，质保期满无质量缺陷后无息退还。

十六、本项目施工安全责任协议书（2025年度）、廉洁协议（2025年度）为合同附件，是本合同不可分割的一部分。

十七、本合同一式四份，甲乙双方各执二份，自双方盖章、签字之日起生效。

| 发包人：福建片仔癀化妆品股份有限公司（签章） | 承包人： （签章） |
| --- | --- |
| 住所：漳州市芗城区琥珀路7号 | 住所： |
| 委托代理人： | 法人代表： 委托代理人： |
| 电话：0596-2633320 | 电话： |
| 开户银行：市工行龙江支行 | 开户银行： |
| 账号：1409 0201 0900 1044 306 | 账号： |
| 邮编：363000 | 邮编：363000 |
| 签订日期： 年 月 日 | 签订日期： 年 月 日 |

附件6

施工安全责任协议书

发包人（全称）：     福建片仔癀化妆品股份有限公司

承包人（全称）：

为了搞好工程项目施工作业的安全管理工作，经双方充分协商签订本协议。

第一条：本协议为         工程项目合同（合同编号：      ）的附件。

第二条：发包人安全责任

- 项目开工前对承包人现场代表进行安全岗前教育，其内容是：项目的安全规章制度及对该工程项目有关联的安全注意事项。

- 组织审核承包人各类资质证件、证照、资格、安全措施（或安全注意事项、安全要求）等，定期组织对承包人作业现场进行安全监督检查。

- 发包人对承包人的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全隐患，及时督促承包人整改。

第三条：承包人安全责任

（一）承包人现场代表为安全生产责任人，负责该工程项目的日常安全管理工作，严格遵守安全生产规章制度，并指定专人负责监管安全施工作业。

（二）开工前必须对所属人员进行安全注意事项、措施交底的安全教育，不安排未经安全教育人员进入作业场所。

（三）需使用发包人的机械、电器等设备、设施，必须经得发包人同意，并对其安全防护措施负责和承担安全责任。

（四）教育和监管所属人员不得随意进入非该施工作业项目区域外的场所及触摸、启动机械、电器、控制阀等设备，否则因由此而引起的事故，承包人负全部责任。

（五）对该工程项目的安全施工作业以及对参与该工程作业的所使用的全部人员的安全负责。

（六）承包人的任何人员均不得在施工区、生活区打架斗殴、酗酒赌博，严禁酒后上班。

（七）承包人负责此项目工程作业的全部安全责任，如果在施工作业中发生安全事故，由承包人承担全部的事故责任和经济责任。

（八）承包人应严格遵守发包人《吸烟管理规定》、《关于在生产区域、仓库、实验区域内严禁吸烟的通知》等吸烟管理的相关规定，禁止承包人工作人员在发包人公司内流动吸烟或在非吸烟点吸烟。承包人在承包人工作人员进入发包人厂区前，承包人应明确告知承包人工作人员服从以上规定，一旦发现承包人工作人员违反以上规定，每发现承包人工作人员一次流动吸烟或在非吸烟点吸烟，处罚金200元/次/人，从工程结算款中予以扣除。

（九）承包人的任何人员应做到自觉自律，杜绝盗窃，未经允许，不得进入非施工作业区、办公、生产等区域，一经发现存在擅自进入以上区域或盗窃等行为，发包人有权处以罚金200元/次，一旦发生财物丢失或损坏，均由承包人负全责，所造成的损失由承包人负责按价赔偿，发包人有权从工程款中扣除（不足部分由承包人补足，否则发包人有权通过法律途径追偿），情节严重或较为恶劣的事件，发包人将移交公安机关处理。

（十）所有进入发包人公司办公场所及厂区范围内施工人员，必须服从发包人管理，须到发包人安保部门岗办理入厂登记手续（工程施工人员由发包人工程设备部统一办理出入证，安保部门岗凭证检查进出，不用每次进出登记）。

（十一）若涉及到易燃易爆、有毒有害、八大危险作业的，必须按照发包人公司《危险作业安全管理制度》规定办理相关审批作业证，方可作业。

（十二）各类施工项目作业现场，必须按规定设立安全防护措施，危险作业场所必须设立防护围栏、防护网等措施。施工作业现场必须悬挂醒目的安全警示牌及标志。

第四条：甲、乙双方严格遵守本合同条款，履行各自的职责，搞好安全文明施工作业。

第五条：本协议双方盖章后生效，一式四份，发包人执 二 份，承包人执 二 份。

发包人（签章）：                     承包人（签章）：

公司名称：福建片仔癀化妆品股份有限公司   公司名称：

签订日期：　　    年   月   日

附件7

廉洁协议

为维护双方企业形象、信誉和经济利益，促进廉政建设，甲、乙双方于平等、诚实信用的基础上，经协商一致，签订本廉洁协议，以资共同恪守履行。

一、甲方职责

（一）甲方人员不得利用职权，在本项目服务活动（采购）中搞权钱交易，索贿受贿或收受回扣；

（二）不得索取和接受乙方的有价证券、礼金、礼品等；

（三）不得在家中等非办公场所洽谈业务；

（四）不得应乙方邀请到高档营业性娱乐场所消费；

（五）不得利用职务之便托乙方人员办理可能影响业务公正的私事；

（六）不得与乙方发生个人经济往来以及其他违反廉政规定的行为。

（七）自觉接受乙方单位的监督、欢迎乙方举报甲方工作人员的违反廉政规定的行为，并保证乙方不会因为举报而遭受工作上的阻挠、刁难。

二、乙方职责

（一）乙方人员不得以任何方式贿赂甲方人员；

（二）不得与甲方人员发生个人经济往来以及其他违反廉政规定的行为。

（三）乙方或乙方业务人员在双方开展合作期间采用违反廉洁条款等不正当手段的，一经发现，甲方有权通知乙方暂停服务或终止合同，由此给甲方造成的损失，均由乙方承担，并取消在福建片仔癀化妆品股份有限公司范围内的合作资格。

三、本协议效力溯及双方当年度签订的所有合同洽谈及执行全过程。

发包人（签章）：                     承包人（签章）：

公司名称：福建片仔癀化妆品股份有限公司   公司名称：

通讯地址：福建省漳州芗城区琥珀路7号 通讯地址：

联系方式：0596-                      联系方式：

委托代理人（签字）：                 法定代表人或委托

代理人（签字或签章）：

签订日期：        年    月   日